# 实验1：课程基础与实验环境搭建 - 实验计划

## 基本信息

- 课程名称：软件工程实验

- 学院：网络空间安全学院

- 学生姓名：许博儒

- 实验时间：2026年9月20日

## 一、课程设计选题：隐私计算数据共享平台

### 选题背景

《数据安全法》《个人信息保护法》实施后，数据安全共享成为刚需。隐私计算技术可在”数据可用不可见”前提下实现安全共享。

### 技术路线（简化版）

聚焦 联邦学习 + 差分隐私，不涉及复杂MPC协议：

| 技术 | 作用 | 复杂度 |
| --- | --- | --- |
| 联邦学习 | 数据不出本地，多方协作完成模型训练 | 中等 |
| 差分隐私 | 在模型更新里加噪声，防止个体信息被推断 | 较低 |
| 模型参数安全传输 | 通过HTTPS/TLS加密通道保护参数传输过程 | 较低 |

### 功能模块（精简版）

| 模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 用户管理 | 登录注册、角色权限（数据提供方/使用方） |
| 数据管理 | 本地数据导入、脱敏、格式校验 |
| 联邦训练 | 模型初始化、各参与方本地训练、服务端汇总参数、轮次管理 |
| 隐私保护 | 差分隐私噪声注入、隐私预算追踪 |
| 结果展示 | 训练曲线、准确率、隐私消耗可视化 |

### 选题优势

- 专业契合：网络安全+数据安全方向

- 技术前沿：联邦学习是当前热点

- 冷门稀缺：本科课程设计很少有人做

- 难度可控：使用现成框架，聚焦核心功能

## 二、个人学习目标

### 短期目标（本学期）

- 掌握软件工程全流程开发方法

- 熟练使用Git进行版本控制

- 完成隐私计算平台核心模块开发

- 掌握需求分析和文档撰写能力

### 技能目标

| 技能 | 目标水平 |
| --- | --- |
| 编程语言 | Python 熟练 |
| 隐私计算 | 掌握Flower框架 |
| 深度学习 | 基础模型训练 |
| 版本控制 | Git/GitHub 熟练 |
| 需求分析 | 能独立完成SRS文档 |

## 三、时间分配计划

| 阶段 | 时间 | 任务内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第3-4周 | 需求调研、撰写需求规格说明书 |
| 系统设计 | 第5-6周 | 概要设计、详细设计 |
| 编码实现 | 第7-10周 | 联邦学习模块、隐私保护模块 |
| 系统测试 | 第11-12周 | 功能测试、安全测试 |
| 项目验收 | 第13-14周 | 文档整理、答辩准备 |
| 维护优化 | 第15-16周 | Bug修复、功能优化 |

## 四、技术栈

| 类别 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 后端 | Python FastAPI |
| 联邦学习 | Flower |
| 深度学习 | PyTorch |
| 数据库 | SQLite |
| 前端 | Vue.js |
| 版本控制 | Git + GitHub |